แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง 4 | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ 5 | การประเมินผล การควบคุมภายใน 6 | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ 7 | การปรับปรุง การควบคุมภายใน 8 | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา | -มีการแก้ไขรูปแบบหลังจากทำสัญญาจ้าง -มีช่างที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้างเพียง 1 คน -คณะกรรมการฯไม่ควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด | ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ตามระเบียบ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ให้ประเมินว่า การควบคุมภายในที่มีอยู่(คอลัม 3) มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ | สัญญาจ้างก่อสร้างยังไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามสัญญาจ้างได้ | -กำหนดให้หน่วยงานที่ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว ไม่ให้แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้าง -หาช่างเพิ่ม -ให้คณะกรรมการฯ ติดตาม ให้เป็นไปตามระยะเวลา และรูปแบบรายการ | นางนาตยา ปัทธิสม |

ลายมือชื่อ ......................................................

ตำแหน่ง ...........................................................

วันที่ ........ เดือน ….................. พ.ศ. ................