## Slide 1: สรุปผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปี 2560 รายการ สิ่งก่อสร้าง ณ 29 ตุลาคม 2559
ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวน รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ
1 | สสจ.สระแก้ว | 3 | 12,051,700 | อยู่ระหว่างรายงานราคากลางกลาง 2 รายการทำสัญญาเรียบร้อย จำนวน 1 รายการ | 
2 | รพ.อรัญประเทศ | 1 | 25,083,300 | อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง | งบผูกพัน 2 ปี 60-61
3 | รพ.โคกสูง | 1 | 9,125,600 | อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง | 
4 | รพ.วังสมบูรณ์ | 1 | 9,125,600 | อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง | 
5 | สสอ.เมืองสระแก้ว | 1 | 3,442,700 | อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding ยื่นเอกสาร ในระบบ วันที่ 10 พ.ย. 59 | 
6 | รพ.สต.เขาสามสิบ | 1 | 2,838,800 | อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง | 
7 | รพ.สต.หนองไทร | 1 | 2,838,800 | อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง | 
8 | รพ.สต.บ้านด่าน | 1 | 11,050,400 | อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง | 
9 | รพ.สต.ป่าไร่ | 1 | 11,050,400 | อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง | 
 |  |  | 86,607,300 |  | 

## Slide 2: สรุปผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปี 2560 รายการ ครุภัณฑ์ ณ 29 ตุลาคม 2559
ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวน รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ
1 | สสจ.สระแก้ว | 1 | 1,294,000 | ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร ดำเนินการประกาศใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน 1 รายการ | 
2 | รพร.สระแก้ว | 2 | 12,630,000 | รายงานราคากลางและจัดทำประกาศ จำนวน 2 รายการ | 
3 | รพ.อรัญประเทศ | 11 | 24,109,000 | รายงานราคากลางและจัดทำประกาศ จำนวน 6 รายการ รายงานผลและเรียกทำสัญญา จำนวน 3 รายการ ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร ดำเนินการใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน 2 รายการ | 
4 | รพ.วัฒนานคร | 4 | 2,820,000 | รายงานผลและเรียกทำสัญญา จำนวน 3 รายการ ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร ดำเนินการใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง จำนวน 1 รายการ | 
5 | รพ.วังน้ำเย็น | 3 | 1,330,000 | อยู่ระหว่างทำสัญญา จำนวน 3 รายการ | 
6 | รพ.ตาพระยา | 2 | 2,460,000 | อยู่ระหว่างทำสัญญา จำนวน 1 รายการ ทำสัญญาเรียบร้อย จำนวน 1 รายการ | 

## Slide 3: สรุปผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปี 2560 รายการ ครุภัณฑ์ ณ 29 ตุลาคม 2559 (ต่อ)
ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวน รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ
7 | รพ.คลองหาด | 2 | 560,000 | ทำสัญญาเรียบร้อย จำนวน 2 รายการ | 
8 | รพ.โคกสูง | 1 | 150,000 | ทำสัญญาเรียบร้อย จำนวน 1 รายการ | 
9 | สสอ.วังสมบูรณ์ | 1 | 787,000 | รายงานผลและเรียกทำสัญญา จำนวน 1 รายการ | 
10 | รพ.สต.บ้านด่าน | 1 | 896,000 | รายงานผลและเรียกทำสัญญา จำนวน 1 รายการ | 
11 | รพ.สต.ป่าไร่ | 1 | 896,000 | รายงานผลและเรียกทำสัญญา จำนวน 1 รายการ | 
 |  |  | 47,932,000 |  |